# 2024年大三进大四夏季小学期工作周报

# 每周周报

| 小组序号 | 3 | 项目名称 | 奥术之手：亡灵天灾 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间 | 2025-7-5至2025-9-12 |
| 组 员 | 项目进度（完成内容以及完成情况） |  |  |
| 学号姓名202226010313 余意 | 正在搭建所需unity场景，已经找到部分适合的怪物模型和魔法特效，需要继续搜集更多unity素材 |  |  |
| 学号姓名 202226010226 秦梓轩 | 完成服务端数据存储，完成消息收发，完成登录登出逻辑，完成关卡选择逻辑，完成角色移动逻辑 |  |  |
| 学号姓名202212020123陈灏 | 完成和服务器的网络通信模块，使用 Google.Protobuf.dll + .proto 生成 .cs 文件进行消息解析和构建，正在搭建相关UI |  |  |
| 学号姓名202226010315王一川 | 转为使用残差网络ResNet18和Hagrid数据集训练手部识别模型，使用5w张图片训练十多个小时，总共可识别手势达30种。 完成手势数据到Unity的通信，建立手势触发魔法特效的框架，目前实现三种魔法。 完成怪物生成逻辑。 |  |  |
| 学号姓名5 |  |  |  |
| 小 结 | 手势识别方面已趋近完善，服务端基本完成，素材较为全面，目前正在搭建本地游戏逻辑，添加更多魔法和怪物种类，完善怪物行动逻辑。进度还需加快。 |  |  |