# 2024年大三进大四夏季小学期工作周报

# 每周周报

| 小组序号 | 3 | 项目名称 | 奥术之手：亡灵天灾 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间 | 2025-9-13至2025-9-19 |
| 组 员 | 项目进度（完成内容以及完成情况） |  |  |
| 学号姓名202226010313 余意 | 正在搭建所需unity场景，已经找到部分适合的怪物模型和魔法特效，需要继续搜集更多unity素材 |  |  |
| 学号姓名 202226010226 秦梓轩 | 完成服务端数据存储，完成消息收发，完成登录登出逻辑，完成关卡选择逻辑，完成角色移动逻辑 |  |  |
| 学号姓名202212020123陈灏 | 完成和服务器的网络通信模块，使用 Google.Protobuf.dll + .proto 生成 .cs 文件进行消息解析和构建，正在搭建相关UI |  |  |
| 学号姓名202226010315王一川 | 完成魔法触发，特效生成，命中伤害判定和回血效果；怪物模型动画，波次生成，攻击距离判定等游戏逻辑。共支持7种魔法，5种怪物。 完成主界面UI，包括玩家血条，魔法背包栏位（剩余冷却时间可视化），魔法选择界面UI。 |  |  |
| 学号姓名5 |  |  |  |
| 小 结 | 手势识别完成； 魔法系统比较完善，可以快速添加新的魔法； 怪物系统初步完成，但是怪物波次比较简单，没有复杂的关卡。 完成主要界面UI，但没有做多级UI，缺少设置，关卡选择和结算画面。 |  |  |